| **ID** | **Tarefa** | **Status** | **Responsável** | **Tempo estimado (em dias)** | **Tempo utilizado (em dias)** | **Data Início** | **Data Fim** | **Notas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Definir os atributos através do documento especificação de requisitos | Concluído | Geison, Wendel | 1 | 1 | 22/04/2025 | 22/04/2025 |  |
| **2** | Definição de template (Home) | Concluído | Wendel, David | 1 | 1 | 23/04/2025 | 23/04/2025 |  |
| **3** | Modelagem do Banco de dados-modelo  conceitual(atributos,relacionamentos,cardinalidades para o módulo vendedor) | Concluído | Igor, Geison, Wendel | 1 | 1 | 24/04/2025 | 24/04/2025 |  |
| **4** | Banco de dados-modelo lógico(Definir tipos dos atributos) | Concluído | Igor, David, Geison | 1 | 1 | 25/04/2025 | 25/04/2025 |  |
| **5** | Banco de dados-Modelo físico-MYSQL (Create, Insert para o módulo de vendedor) | Concluído | Igor, David, Geison | 2 | 2 | 26/04/2025 | 29/04/2025 |  |
| **6** | Codificação da página Inicial (Home) | Concluído | Geison, Wendel | 1 | 1 | 30/04/2025 | 30/04/2025 |  |
| **7** | Codificação da página de cadastro de vendedor | Concluído | Igor, David | 1 | 1 | 01/05/2025 | 01/05/2025 |  |
| **8** | Codificação da página de buscar, editar e excluir vendedor | Concluído | Wendel, David, Igor | 2 | 2 | 02/05/2025 | 05/05/2025 |  |
| **9** | Comunicação do front-back das funcionalidades de vendedor | Concluído | Geison, David, Wendel | 1 | 1 | 06/05/2025 | 06/05/2025 |  |
| **10** | Validação das funcionalidades do módulo vendedor | Concluído | Wendel, David, Geison | 2 | 2 | 07/05/2025 | 08/05/2025 |  |
| **11** | Revisão de documentação do projeto | Concluído | Geison, Igor, David, Wendel | 3 | 3 | 09/05/2025 | 13/05/2025 |  |